Acta de Constitución del Proyecto

Información del proyecto

Datos

| Empresa / Organización | ServicSat |
| --- | --- |
| Proyecto | Aplicación Móvil |
| Fecha de preparación | Agosto 2025 |
| Cliente | ServicSat |
| Patrocinador principal | Cristian Sat |
| Gerente de proyecto Ejecutante | Esteban Tamayo |

Propósito y justificación del proyecto

Propósito del Proyecto: Implementar un software móvil innovador que optimice la gestión de trabajos menores en la empresa ServicSat, facilitando la conexión entre clientes y trabajadores de manera rápida, segura y eficiente, con el objetivo de aumentar la satisfacción de los clientes y la rentabilidad del negocio. Justificación del Proyecto: La empresa ServicSat enfrenta una creciente demanda de trabajos menores que actualmente no logra cubrir de forma eficiente, lo que se traduce en pérdida de ingresos y clientes insatisfechos. Este proyecto responde a dicha necesidad mediante una aplicación móvil que permitirá: - Centralizar las solicitudes de los clientes. - Asignar automáticamente al trabajador más adecuado según disponibilidad y cercanía. - Garantizar calidad y transparencia en el servicio mediante evidencias y calificaciones. Con esta solución, la empresa logrará aumentar su capacidad de atención, fidelizar clientes y atraer nuevos mercados en la región, generando un impacto positivo en su competitividad. Asimismo, la plataforma permitirá a los trabajadores acceder a más oportunidades laborales, fortaleciendo el ecosistema de servicios y posicionando a ServicSat como un referente en innovación tecnológica aplicada a su rubro.

Descripción del proyecto y entregables

El proyecto FIXYA tiene como propósito implementar una plataforma digital para la empresa ServicSat, orientada a gestionar de manera eficiente los trabajos menores solicitados por sus clientes. La solución contempla una aplicación móvil, un backend en la nube y un panel de administración, que en conjunto permitirán centralizar solicitudes, asignar automáticamente a los trabajadores más adecuados según disponibilidad y ubicación, y asegurar la calidad del servicio mediante evidencias y evaluaciones. Este proyecto busca optimizar los procesos internos de ServicSat, mejorar la experiencia de sus clientes y fortalecer la posición de la empresa en el mercado de servicios de la Quinta Región. ### Entregables del Proyecto - Documentación de gestión - Acta de constitución. - Plan de dirección del proyecto. - Plan de gestión de interesados, requerimientos, alcance, cronograma y costos. - Informes de avances semanales. - Acta de cierre. - Módulo Backend (en la nube) - Base de datos centralizada con información de trabajadores, clientes y solicitudes. - API con endpoints para registro de usuarios, gestión de solicitudes, asignación automática y seguimiento. - Integración de un modelo de Machine Learning para optimizar la asignación de trabajos. - Pruebas de seguridad y calidad. - Módulo Frontend (Aplicación móvil) - Interfaz de usuario para clientes (solicitar servicios, ver estado y calificar). - Interfaz de usuario para trabajadores (recibir asignaciones, confirmar disponibilidad y reportar evidencias). - Funciones de navegación y usabilidad optimizadas. - Testing completo de la aplicación. - Módulo de Análisis y Administración - Panel para ServicSat con métricas sobre solicitudes, zonas con mayor demanda, calidad del servicio y satisfacción de los clientes. - Reportes personalizables en base a datos recolectados. - Producto mínimo viable (MVP) - Aplicación móvil funcional integrada con backend y base de datos en la nube, lista para ser probada en un entorno real con clientes de la empresa.

Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Desarrollar y lanzar una aplicación móvil completa para la empresa ServicSat, que permita gestionar trabajos menores conectando clientes con trabajadores disponibles. | La aplicación estará lista para ser utilizada en producción, permitiendo a los clientes solicitar servicios y a los trabajadores aceptar asignaciones en la Quinta Región. |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Completar el proyecto de implementación de la aplicación móvil dentro del periodo establecido en el plan de trabajo. | Cumplir con todas las etapas planificadas (backend, frontend, base de datos, pruebas y despliegue), logrando que la aplicación esté disponible en la fecha definida para su lanzamiento. |
| Costo |  |
| Completar el proyecto con el presupuesto asignado y aprobado, utilizando eficientemente los recursos tecnológicos y humanos. | Finalizar el proyecto sin superar el presupuesto establecido en el Acta de Constitución, manteniendo los gastos dentro de los límites definidos. |
| Calidad |  |
| Asegurar que la aplicación móvil cumpla con los estándares de calidad y seguridad definidos, garantizando una experiencia confiable y fácil de usar. | Realizar pruebas funcionales, de usabilidad, seguridad y rendimiento; resolver errores antes del despliegue y cumplir con los requisitos levantados junto a ServicSat. |
| Otros |  |
| Comunicación clara con el cliente ServicSat durante todo el desarrollo, informando sobre los avances y beneficios del sistema. | Reuniones periódicas con la empresa, con informes de avance validados, generando confianza y alineación con los objetivos del negocio. |
| Mantener el correcto funcionamiento de la aplicación después de su implementación, asegurando continuidad y mejoras. | Que la aplicación se mantenga operativa sin interrupciones críticas, y que las actualizaciones de seguridad, mejoras de rendimiento y nuevas funcionalidades se implementen de forma oportuna. |

Riesgos iniciales de alto nivel

### Riesgo Técnico: - Dependencia de la nube: Fallas en la infraestructura de servicios en la nube (servidores, bases de datos o APIs) pueden afectar la disponibilidad del sistema. - Interrupciones en el acceso a Internet: Como el sistema depende de conectividad constante, una caída prolongada afectaría tanto el desarrollo como la operación. - Escalabilidad y rendimiento: El crecimiento rápido en el número de usuarios puede generar sobrecargas en la aplicación y problemas de rendimiento. - Cambio en los requisitos del cliente (ServicSat): La modificación de requerimientos durante el desarrollo puede generar retrabajo, atrasos y sobrecostos. - Integración con pasarelas de pago y sistemas externos: Problemas de compatibilidad o implementación pueden retrasar el despliegue. - Complejidad técnica: La adopción de tecnologías como Machine Learning para la asignación automática de trabajadores puede generar problemas imprevistos en precisión o rendimiento. ### Riesgo de Presupuesto: - Sobrecostos en la nube: Incremento en los gastos de hosting, almacenamiento o servicios de terceros no previstos inicialmente. - Dependencia de proveedores externos: Si un servicio (ej. WebPay, APIs de geolocalización) cambia sus condiciones o presenta fallas, pueden surgir costos adicionales. - Imprevistos financieros: Gastos no planificados en licencias, consultorías o herramientas técnicas. - Eventos externos: Desastres naturales, cortes de energía o fallas críticas de infraestructura pueden afectar los plazos y generar costos extra. ### Riesgo de Recursos Humanos: - Disponibilidad del equipo: Ausencias prolongadas o falta de disponibilidad de un miembro clave (ej. backend, frontend o ML) puede retrasar hitos críticos. - Falta de experiencia en tecnologías específicas: La curva de aprendizaje en Go, integración en la nube o modelos ML puede ralentizar avances y requerir soporte externo. - Problemas de comunicación: Una coordinación deficiente entre el equipo o con ServicSat puede derivar en malentendidos sobre requerimientos. - Resistencia al cambio de los usuarios finales: Clientes o trabajadores pueden mostrar reticencia a usar la aplicación, requiriendo mayor esfuerzo en capacitación. ### Riesgo de Calidad: - Vulnerabilidades de seguridad: Riesgo de filtración de datos sensibles de clientes o trabajadores si no se implementan controles adecuados. - Problemas de usabilidad: Una interfaz poco intuitiva puede desincentivar el uso de la aplicación. - Deficiencias en pruebas: Si no se realizan pruebas exhaustivas, el sistema podría salir con fallas críticas que impacten la satisfacción del cliente. - Fallas en la infraestructura Cloud: Caídas o bajo rendimiento de los servidores en la nube pueden afectar la disponibilidad del sistema. - Control de versiones insuficiente: Una gestión inadecuada del código puede ocasionar pérdida de trabajo, errores y retrasos.

Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Acta de Constitución y Planificación inicial | 22 de agosto |
| Diseño de Base de Datos y Backend inicial | 12 de septiembre |
| Desarrollo de Frontend (mockups y vistas generales) | 26 de septiembre |
| Integración Backend – Frontend y pruebas funcionales | 17 de octubre |
| Testing completo y control de calidad | 31 de octubre |
| Entrega del MVP (versión funcional de la app) | 7 de noviembre |
| Acta de Cierre y Presentación Final | 14 de Noviembre |

Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

Gerente de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Esteban Tamayo | Gerente | Desarrollo |

Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | Selección, asignación y coordinación del equipo de proyecto (Backend, Frontend, Gestión de datos). Autoridad Alta del Jefe de Proyecto. |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | Aprobación de gastos asociados al uso de servicios en la nube, herramientas de desarrollo y licencias de software, hasta el monto asignado en el Acta de Constitución. Autoridad Media del Jefe de Proyecto; gastos extraordinarios se escalan a ServicSat. |
| Decisiones técnicas | Selección de tecnologías (lenguajes, frameworks, bases de datos, APIs externas) y proveedores de servicios cloud. Autoridad Alta del equipo técnico en conjunto, con validación final del Jefe de Proyecto. |
| Resolución de conflictos | Mediar y resolver conflictos internos del equipo de desarrollo, así como discrepancias técnicas o de cronograma. Autoridad Alta del Jefe de Proyecto. |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | En caso de decisiones críticas de presupuesto, alcance o cambios mayores, el escalamiento será directo con la Gerencia de ServicSat y, en paralelo, informado al Profesor Guía y comité académico. |

Personal y recursos pre asignados

| Recurso Humanos | Departamento / División |
| --- | --- |
| Desarrolladores Frontend y Backend (Pía Sat, Nicolás Hernández) | Equipo de Desarrollo de Software |
| Analista de Datos (Esteban Tamayo) | Gestión de Proyectos / Análisis de Datos |
| Jefe de Proyecto (Esteban Tamayo) | Coordinación del Proyecto |
| Responsable de Machine Learning (Nicolás Hernández) | Backend / Inteligencia Artificial |
| Diseñadora de Mockups y UX (Pía Sat) | Frontend / Experiencia de Usuario |
| Profesor Guía |  |
| Comité Evaluador Académico | Universidad / Capstone |
| Representante de ServicSat (Gerente/Encargado) | Cliente – Dirección General |
| Personal de Operaciones ServicSat | Cliente – Operaciones |
| Clientes Finales | Usuario Externos |

| Recursos Materiales | División |
| --- | --- |
| Computadores de Desarrollo | Hardware |
| Servidores en la nube (AWS / Azure / Google Cloud) |  |
| Red y conectividad (VPN, routers, acceso seguro a internet) |  |
| Sillas ergonómicas, escritorios, estaciones de trabajo | Mobiliario |
| Sistemas operativos (windows, macOS, Linux) | Software |
| Entorno de desarrollo integrado (IDE) |  |
| Herramientas de control de versiones (Git, GitHub, GitLab) |  |
| Software de diseño (Figma, Canva, Adobe XD) |  |
| Herramientas de virtualización y contenedores (Docker, Kubernetes) |  |
| Herramientas de pruebas (JUnit, Postman, Selenium, PyTest) |  |
| Herramientas de gestión de proyectos (Jira, Trello, Asana) |  |
| Herramientas de comunicación y colaboración (Slack, Teams, Google Meet) |  |
| Recursos de oficina (papelería, pizarras, marcadores, etc.) | Otros |