# Pestaña 1

Plan de gestión de Alcance

ServicSat

Fixya

El presente documento detalla el plan de gestión del alcance para el proyecto de renovación tecnológica de ServicSat, una empresa que se ha destacado en el mercado de la construcción chilena por su compromiso social y su enfoque en ofrecer precios justos y trabajos impecables. Con una sólida trayectoria desde su fundación, ServicSat ha crecido exponencialmente, pero enfrenta desafíos relacionados con no contar con una infraestructura tecnológica.

El proyecto de renovación tecnológica, se enmarca en el plan estratégico de la empresa para expandirse y posicionarse como líder en trabajos completados en la V región. Este proyecto tiene un impacto significativo en la operatividad de la empresa y en su capacidad para atender la creciente demanda de sus clientes, con el objetivo de ofrecer servicios a domicilio de una manera rápida y eficiente.

La gestión del alcance del proyecto es un aspecto crítico que garantiza que todos los trabajos necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto están claramente definidos, planificados y controlados. El presente plan describe los procesos que serán seguidos para recopilar los requisitos de los interesados, definir el alcance del proyecto, crear la estructura de descomposición del trabajo (EDT), y asegurar que el trabajo entregado sea validado y controlado adecuadamente, evitando cualquier desviación del alcance inicialmente aprobado.

A lo largo de este documento, se especifican los procedimientos, herramientas y técnicas que se utilizarán para gestionar de manera efectiva el alcance del proyecto, asegurando que los entregables, como la plataforma móvil, cumplan con los requisitos y expectativas de ServicSat y de sus clientes. Este enfoque estructurado en la gestión del alcance permitirá al equipo de proyecto controlar los cambios y garantizar que los objetivos del proyecto se logren dentro de los plazos establecidos.

1.1 Planificar la Gestión del Alcance

- 1.1.1 Entradas

  - Acta de Constitución del Proyecto: El objetivo del proyecto es renovar tecnológicamente la empresa, permitiendo abarcar la demanda de clientes que tienen.

  - Documentos del Proyecto: Plan estratégico de ServicSat para abarcar con la demanda de los clientes nuevos y existentes.

  - Factores Ambientales de la Empresa (EEF): No cuenta con tecnología digital para mejorar la atención a los clientes.

  - Activos de los Procesos de la Organización (OPA): Procesos existentes para la gestión atención al cliente.

- 1.1.2 Herramientas y Técnicas

  - Reuniones: Se celebrarán reuniones semanales con el cliente para ver el avance del proyecto y posibles cambios requeridos por el cliente.

- 1.1.3 Salidas

  - Plan de Gestión del Alcance: Documento que detalla cómo se gestionará el alcance del proyecto, incluidas las definiciones de los entregables del proyecto y los criterios de aceptación.

1.2 Recopilar Requisitos

- 1.2.1 Entradas

  - Acta de Constitución del Proyecto: Renovación tecnológica y expansión.

  - Documentos del Proyecto: Detalles del caso de negocio, que incluyen los módulos de app móvil.

- 1.2.2 Herramientas y Técnicas

  - Entrevistas: Se realizarán entrevistas con los interesados clave para definir los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto.

  - Análisis de Documentos: Se analizarán los registros de trabajos realizados y tipos de trabajos que realiza ServicSat.

- 1.2.3 Salidas

  - Documento de Requisitos: Documento que describe los requisitos funcionales y no funcionales.

  - Matriz de Trazabilidad de Requisitos: Una matriz para rastrear los requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

1.3 Definir el Alcance

- 1.3.1 Entradas

  - Documento de Requisitos: Este documento identificará todas las funciones necesarias para la app móvil.

  - Plan de Gestión del Alcance: Incluye los procesos y estrategias para gestionar el alcance.

- 1.3.2 Herramientas y Técnicas

  - Análisis del Producto: Se analizarán las funcionalidades del sistema, como el seguimiento del trabajo y las solicitudes.

  - Juicio de Expertos: Los expertos en TI definirán el alcance detallado de cada módulo tecnológico.

- 1.3.3 Salidas

  - Declaración del Alcance del Proyecto: Incluirá una descripción clara de los entregables, restricciones, y exclusiones del proyecto.

1.4 Crear La EDT/WBS

- 1.4.1 Entradas

  - Declaración del Alcance del Proyecto: La definición del alcance y los entregables del proyecto se usarán para desglosar el trabajo en paquetes más pequeños.

  - Documentos de Requisitos: Los requisitos serán el punto de partida para desglosar los paquetes de trabajo.

- 1.4.2 Herramientas y Técnicas

  - Descomposición: El proyecto se desglosa en módulos, como la implementación de la app móvil.

  - Juicio de Expertos: El equipo de TI será consultado para asegurar que los paquetes de trabajo sean realistas.

- 1.4.3 Salidas

  - EDT/WBS: Estructura de Desglose del Trabajo que organizará el proyecto en módulos y actividades secuenciales, como la implementación de la app móvil.

1.5 Validar el Alcance

- 1.5.1 Entradas

  - Plan de Gestión del Proyecto: Detalles de cómo se gestionará el alcance y la validación del proyecto.

  - Documentos de Requisitos: La matriz de trazabilidad será usada para validar los entregables.

- 1.5.2 Herramientas y Técnicas

  - Inspección: Validación y pruebas de los módulos implementados, como la app móvil, asegurando que cumplan con los requisitos.

- 1.5.3 Salidas

  - Entregables Aceptados: Se firmarán entregables como la app móvil una vez validados por los interesados.

1.6 Controlar el Alcance

- 1.6.1 Entradas

  - Plan de Gestión del Proyecto: Incluirá los procedimientos de control de cambios en el alcance.

  - Documentos del Proyecto: El EDT será utilizado para monitorear el progreso.

- 1.6.2 Herramientas y Técnicas

  - Análisis de Variación: Se analizarán las diferencias entre el trabajo planificado y el trabajo realizado para detectar desvíos.

- 1.6.3 Salidas

  - Solicitudes de Cambio: Si hay desviaciones significativas, se registran solicitudes de cambio y se seguirán los procedimientos establecidos.